Planung Sprint 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Task** | **Verantwortlich** | **Aufwand** |
| 1 | CSS + Layout | Mario | 2 |
| 2 | Raum Liste | Nico | 1 |
| 3 | Reservation tätigen | Mario | 2 |
| 4 | Reservation Backend | Lucien | 1 |
| 5 | Raum Liste Backend | Lucien | 1 |
| 6 | Freie Räume finden | Nico | 1 |
| 7 | Freie Räume finden Backend | Lucien | 1 |
| 8 | Datenbank Anpassung | Simon | 1 |
| 9 | Business Services erstellen | Lucien | 3 |
| 10 | Raum finden testen | Kay | 1 |
| 11 | Testfälle ausführen | Kay | 2 |
| 12 | Reservation anfragen testen | Kay | 1 |
| 13 | Frontend Listen testen | Kay | 1 |
| 14 | Testfälle erstellen | Simon | 2 |